郑州铁路职业技术学院基建处

2014年工作总结

2014年基建处根据《郑州铁路职业技术学院2014年度党政工作要点》（郑铁学院党〔2014〕1号）的精神与要求，在学院党委、行政的正确领导下，紧密围绕学院总体工作部署，统一思想，团结一致，按照“群优工程、廉政工程”的总体目标，以工程质量为核心，有重点、有步骤地推进基本建设工作。坚持统筹兼顾，协调好建设当中的方方面面关系，基本完成了上半年新校区基本建设各项工作，为我校建设规模的发展、进一步改善校园环境、国家骨干院校建设等做出了积极努力的工作。主要工作总结如下：

一、加强组织领导、构建和谐团队

按照学院党委的要求，紧紧围绕学院中心工作，抓好本部门领导班子建设，加强政治理论学习，认真贯彻落实党的十八大精神，认真开展党的群众路线教育实践活动，坚持从实际出发，廉洁自律、求真务实，通过不断学习，交流思想，总结经验，查找不足，基建处班子的政治素质、业务能力都有了较大的提高。班子成员积极履行自己的职责，团结协调，步调一致，形成强大的工作合力，高质量推进新校区各项工程建设稳步顺利进行。

在校领导和各有关部门的积极支持、配合下，基建处被郑州市总工会、市发改委、市大项目办共同授予“郑州市重点项目建设优秀参建单位”。基建处同时被郑州市总工会授予“五一劳动奖状”。基建处处长宋照强同志获“河南省优秀基建工作者” 称号。

二、强化内部管理、提高工作效率

基建处严格按照学校2014年党政工作要点和本部门工作推进计划的安排，加强内部管理工作，做到每月有工作要点，每周有工作安排，重大工作任务分解到科室，责任到个人，使全年工作按计划循序推进。

（一）加强基建工作规范管理，保证基建工作有序进行

进一步规范学院基建管理工作，完善基建处各科室和岗位的职责、工程项目设计变更管理制度、专业工程、材料（设备）认质认价管理办法等规章制度。通过规范管理制度，明确岗位分工、职责权限及办事程序，大大提高了办事效率。

坚持“两例会、两巡查”制度。通过每周一上午召开的基建处工作例会和每周一下午召开的新校区建设协调会，总结上一周的工作的同时，对需要各部门协调解决的相关问题进行部署；坚持工程管理日常巡查和不定期的安全检查相结合，进一步规范基建工作行为，完善工作程序。

（二）加强专业知识学习，提高业务管理水平

# 我们总结以往的工作经验和工作教训，结合各自的专业缺陷，认真学习专业知识，法律法规，钻研业务技术，提高业务能力和管理水平。基建处组织全体人员学习了《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)等最新颁布的国家标准文件，并及时应用到了具体工作实际中。

基建处还通过不定期的专题会议、选派专业技术人员参加河南省基建学会的各类培训或学术会议等，交流专业技术经验，在学习中不断更新观念，改善知识结构，使业务能力和管理水平得到不断提高。

（三）加强工程资料的规范性，完善工程档案管理

施工图、施工合同、设计变更、现场签证等工程资料繁多且琐碎，资料室在档案管理工作中，参照档案馆管理有关规定，按制度做好收集、整理、立卷、归档工作，特别加强了图纸发放、归档资料收集和整理、借阅等管理工作。

为确保施工单位移交档案齐全、完整、规范，力争新校区建设项目档案顺利通过上级部门验收。基建处配合学校档案科，于6月19日邀请省档案局业务指导处领导对新校区各建设项目的参建单位针对建设项目档案管理进行培训和指导，通过直观的讲解和指导，使培训人员对项目档案的立卷、整理、移交有了进一步的了解和认识。

三、狠抓工程质量、确保工程进度

# 我们始终坚持工程质量、工程进度和工程造价三位一体一起抓，统筹兼顾。平时在做好基础、关键分部、阶段验收、竣工验收等质监必查环节的同时，还根据项目的建设进度，加大质量监督活动频率，深入施工第一线，巡查施工现场涉及工程质量的一切行为和工程实体质量。出现问题的，该整改的坚决整改，该返工的坚决返工，绝不允许出现质量问题。2014年主要完成的工程项目如下：

1．医学教学楼建设项目

（1）完成医学教学楼一层防盗网安装及药学系、医技系相关实验室的水、电线路改造等项目。

（2）协调后勤集团及施工单位，完成医学教学楼交接验收各项问题整改复验工作。

（3）完成医学教学楼周边临时道路的铺装，保证医技系、药学系师生的顺利搬家。

（4）完成有关现场签证单、技术联系单等技术文件的处内审核及全过程跟踪审计的签证确认。督促施工单位汇集完善决算材料，并会同监理单位完成了医学教学楼决算材料的初审。

该项目目前已进入工程结算工作阶段。

2．工科实训组团建设项目

（1）配合国有资产管理处做好工科类实训组团外墙漆、地板砖、塑钢窗、洁具、防盗门、石材、高压系统等甲选乙供材料或专业分包工程的招标和消防工程的认质认价工作。督促一建与各相关材料供应商积极谈判，推动工程进展。

（2）按照工科楼完工倒排时间进度，狠抓施工现场管理，督促各工程节点任务的完成，保证施工质量、施工进度和施工安全。

该项目拟于2014年年底前完成竣工验收。

3．轨道实训楼建设项目

（1）积极与各教学系院和铁路设计院沟通，对轨道实训车间二次设计功能布局、轨道楼多联机方案等项目进行充分论证。

（2）积极与铁路设计院和造价咨询公司沟通，对有关二次设计、暂估价材料、分包工程等内容通过新校区建设协调会讨论确认，配合审计处完成轨道实训楼工作量清单编制和工程控制价编制工作。

（3）积极与省基建学会专家沟通，做好轨道实训楼主体施工合同和监理合同修订完善。完成轨道实训楼主体施工招标公告、预审办法及招标文件的起草及会审工作。

该项目主体施工招标工作正在进行。

4.其他建设项目

（1）与后勤集团、学生处、团委及相关系沟通，对新校区二期工程的学生宿舍四、五组团和食堂1的设计方案进行会审，并做好与设计单位的反馈，完善施工图设计任务书的具体要求。

（2）根据新校区建设需要，邀请郑州市郑汴水务公司专家到我校就新校区供水方案进行论证分析。根据专家建议完成学生宿舍二次加压供水方案的调研及招标准备工作。

（3）为解决我校新校区供用电增容问题，分别到周边高校和供电部门进行调研，邀请电力设计院电气专家、省高校基建学会电气专家、中牟县供电公司专业人员、校内电气系专业教师和后勤集团电气负责人等对我校新校区目前用电存在的问题和新校区中长期发展会遇到的用电问题进行了充分的论证分析，确定了从香樟变电站引入高压强电的供电增容方案，目前正积极准备招标和施工工作。

（4）配合审计处积极推进新校区一期工程决算、省七建道路管网二标段工程决算、幸福路校区暑期维修工程结算、新校区零星工程结算等工作。

（8）与后勤集团、学生处、团委、相关系沟通，对同济设计院的学生宿舍四五组团初设方案进行会审，并做好反馈。做好施工图设计任务书的具体要求

# 四、加强廉政建设,增强拒腐能力

党风廉政建设是基建处常抓不懈的工作。在新校区建设工作中，严格按照规章制度办事，严格执行党风廉政建设责任制，提高思想认识，把党风廉政建设、党风教育化为自觉行动。全处同志通过参加各类党风廉政教育活动，通过学习《中共河南省纪委关于对四起违反中央八项规定精神和省委若干意见典型问题的通报》、《郑州铁路职业技术学院责任追究实施办法》等，进一步增强了遵纪守法意识，提高自我约束和自我保护能力，杜绝腐败现象的发生。

五、开展党的群众路线教育实践活动工作情况

基建处按照学校党委和机关党委的统一部署，在教育实践活动督导组的指导下，围绕“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，以“为民务实清廉”为主题，“反对四风，服务群众”为重点，立足实际，突出特色，注重实践，扎实推进学习实践活动深入开展。通过小范围交谈、走访教学院系和新校区各参建单位等方式征求学校师生及相关单位的意见和建议，对自身进行认真分析检查，查摆出整改“四风”方面的突出问题，进一步明确了努力整改方向，制订了切合实际的整改落实方案，坚持边检查边整改、建立长效运行机制。真正实现提高工作质量、办事效率，更好地服务师生，更好地为学校的新校区建设和发展服务。