网络信息技术中心2014年度工作总结

2014年中心按照学校“十二•五”数字化校园建设规划的整体思路，在继续做好学校信息化运维工作的前提下，积极稳妥地推进数字化校园建设和教育部信息化试点工作。在学校党委领导下以及各部门的大力支持下，经过大家共同努力，我们圆满地完成了年度工作计划（包括日常运维和专项建设工作），达到预期目标，具体情况汇报如下：

一、强化工作流程、完善服务体系

根据学校效能建设要求，加强部门管理与服务工作，强化工作流程、改进管理服务模式。修订和健全相关规章，公开服务承诺、简化办事流程、积极上门服务。切实改进工作作风、提高工作效能。做到主要设备问题要有解决预案，一般故障处理要有分析，以便遇到同样问题更好更快地解决。扎实开展“三服务一满意”工作，提升服务满意度。

二、做好学校信息化日常运维工作

2014年中心继续做好学校信息化运维工作,加强和完善信息化技术支持和服务。为全校师生员工提供良好的网络运行环境、信息系统数据处理环境等。为学校的教学、科研、行政管理等提供技术支持与服务。其中包括：

⑴ 数据中心日常运行的管理与建设（2）多项会议的网络保障工作（3）招生录取期间的网络保障（4）协助各部门处置网络和服务器故障（5）完成各种数据处理（6）网络信息安全建设（7）迎新的技术支持（8）新校区网络基础建设（9）以优秀的成绩通过河南省信息化试点中期验收、答辩工作，⑽教育厅信息处的运行对接和安全月报工作（11）为使用网络教学平台的教师提供现场或后台技术指导，为教师制作平台课程及部分网页的制作（12）大型活动、会议视频制作以及微电影的制作。（13）骨干院校验收的资料准备工作。

三、专项建设工作

围绕数字化校园建设规划，本年度我们按照学校的统一部署，积极稳妥的推动学校数字化校园的建设进程。开展了以下几个方面的专项建设工作：

1、数字化校园的信息基础支撑平台建设(2014年学校行政工作)年度目标：完成学校数字化校园基础支撑平台（一期）建设、部分业务系统集成。

主要措施：

①建立学校公共基础信息标准

②完成数据交换平台、统一身份认证平台、统一信息门户平台的建设，目前，统一信息门户平台已经在线测试运行（my.zzrvtc.edu.cn），今后学校各信息系统将使用这样统一身份认证平台。

③完成部分业务系统的集成；已经完成BB资源库平台、“一卡通”系统、财务系统的系统集成，实现了单点登录和数据共享。

④完成网站群系统部署；引入先进网站群软件，实现我校主页和二级部门网站的升级。经过半年的紧张建设，完成了学校主页和46个二级部门网站的搭建工作并上线试运行，举办了各部门网站负责人培训会。各个部门对网站内容丰富后择机取代现有系统。

2、校区无线覆盖

群众路线教育实践活动开展以来，倾听群众呼声，积极开展校区无线覆盖工作，积极与中国移动郑州分公司合作洽谈，吸引社会资金投入，建设无线校园工作。经过近3个月的建设，移动公司投资50余万元设备，将我校幸福和康复校区实现无线覆盖。

主要措施：

①与多家运营商洽谈，争取服务效益的最大化；在兼向教职工提供更便捷上网服务的同时，重点放在数字化教学资源落地上，为广大学生免费通过校园网资源访问教学、管理和课程网站提供通道，打通学校信息化的“最后一公里”，为校园信息化建设搭建网络平台。

②协调、配合施工调试。

3、一卡通建设

经过一年的建设紧张建设，主要完成了：

①一卡通圈存系统开通运行；一卡通圈存系统开通后，极大方便了学生充值，降低了管理部门劳动强度，提高了管理效率；

②一卡通机房建设；初步完成了一卡通机房建设，提高了系统运行的稳定性；

③实现了一卡通系统和数字化校园系统的系统集成。

④实现了一卡通系统的异地容灾。

⑤宿舍楼门进系统和一卡通用电自动控制系统也已完成网络的互通。

4、新校区基础网络建设

新校区网络基础建设是采用社会投资的方式进行建设，包括弱电井、弱电施工（含固定电话）、网络架构、网络设备都是由移动公司投资建设，目前运行良好。网络信息技术中心按照学校新校区搬迁统一部署，配套完成了医学ABC楼的电话和网络布线工作。同时，工科楼启用在即，寒假期间力争完成弱电的施工，已保证各项工作的顺利进行。

主要措施：

- 加强合作。

- 加强施工的监督和协调工作。

- 对设备质量的监督

四、电教工作

1、今年共计报告厅使用542课时。第一报告厅276次，承担了党的群众路线教育实践活动系列学习会议、多个相关单位来我院招聘宣讲会、全院其它部门各项专题会议等。第二报告厅266次，承担了省教育工会教学竞赛8人授课录像、公共教学部形势与政策系列讲座，各教学系部资源共享课程录像等工作。

2、拍摄学校视频资料90余次。拍摄、制作骨干院校验收视频及工作纪实；与院团委合作完成第七届DV作品大赛和第四届微电影大赛，共制作DV作品15个；制作视频《铁院新闻》六期；报送全省教育电视新闻节目6条；积极参加省安委办举办的“生命红线”安全生产微电影比赛，上报参赛作品2部。

3、协助教务处完成了成人教育入学考试工作，担任考点系统管理员工作。承担了我院大学英语四级考试、计算机等级考试、学校单独招生考试、成人教育入学考试视频监考工作。

4、协助运输管理系实景互通教学系统的调试运行工作。

5、积极尝试开辟学校教学及宣传工作新平台，独立试验开通移动视频中心。

五、部门的学习与提高

为了适应信息化的快速发展，需要我们不断学习与总结，服务于全校师生，也为学校发展提供信息方面的支持。

1、部门内部的自我学习与交流。通过内部的交流与学习，人员业务能力和思想素质在不断提高。

2、请进来走出去的学习方式，我们派出两位同志到精华科技有限公司，参与实际工作一周；同时请精华科技有限公司的三位软件工程师先后来校做交流和培训，先后召开培训会六次，都取得了很好的效果。

六、存在的问题

1、为全校服务的思想意识和理念需要不断提高。

2、业务能力也需急待提高。

3、对外交流、学习需扩大。

七、2015年工作设想

1、数字化校园二期建设（教学实践、对外合作、评教、财务预算、办公、档案管理、国有资产、视频点播等多个应用系统）

2、新校区的无线覆盖项目的洽谈工作，力争下学期完成。

3、新校区的机房建设工作。

4、建设高清录播教室，服务好教学

5、增加部门人员学习与培训的机会。