**新校区建设大事记**

2011年

**1月4日 我校新校区宿舍组团一、二桩基工程顺利完工**

**1月26日 学院召开新校区轨道交通实训基地建设研讨会** 党委书记王清义，院长穆瑞杰，党委副书记、纪委书记谢乾，副院长李学雷，副院长李卫国以及郑州市轨道交通有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司和学院相关单位的同志参加了会议。会议就轨道交通实训基地的设计思路和功能分布进行了深入的交流、沟通，提出了建设性的建议和意见。

**1月28日 新校区医学实训楼、工科实训楼、后勤管理楼等桩基工程顺利完工**

**2月24日 学院印发《2011年度党政工作要点》，新校区建设列入重点工作。**

**5月3日 我院新校区建设一期宿舍组团一、组团二工程施工项目开标** 我院新校区建设一期宿舍组团一、宿舍组团二工程（桩基除外）施工项目在郑州市政二街华云宾馆4楼会议室开标。标段一（宿舍组团一）由郑州建工集团有限公司中标；标段二（宿舍组团二）由河南六建建筑集团有限公司中标。

**5月9日 学校新校区建设指挥部建成并入驻办公**

**6月7日** **中牟产业园区管委会领导来我校新校区建设工地现场办公** 中牟产业园区管委会主任王竹强，副主任赵顺舟、周志敏等领导来学院新校区建设工地现场办公。学院院长穆瑞杰，副院长、新校区建设指挥部指挥长李卫国热情接待，介绍了新校区建设的基本情况，提出了建设过程中存在的部分建设用地的赔付和轨道交通学院建设用地划边定界等问题。

**6月12日 河南省财政厅企业处领导到我院新校区建设工地调研** 企业处处长胡兴旺到学院新校区建设工地调研，学院党委书记王清义、副院长李卫国热情接待，对财政厅的大力支持表示感谢。

**7月3日** **学院召开新校区建设领导小组会** 党委书记王清义主持会议。学校领导谢乾、李学雷、付莉、吴新云及新校区建设指挥部相关人员参加了会议。会议听取了新校区建设中的土地使用、日常管理、招投标、工程管理、财务情况汇报，提出了规范管理、加快工程进度的要求。

**7月15日** **河南省重点项目办公室领导来我院新校区视察工作** 河南省人民政府重点项目办公室主任黄亚军、中牟产业园区管委会常务副主任王竹强等领导到我院新校区建设工地视察工作。我院副院长、新校区建设指挥部指挥长李卫国代表学校介绍了一期工程的进展情况，并提出了在建设过程中需要解决的问题。

**7月21日 省委常委、市委书记连维良视察我院新校区建设** 中共河南省委常委、郑州市委书记连维良，中共郑州市委常务副书记、郑州新区党工委书记李柳身，中共郑州市委常委、常务副市长胡荃，中共郑州市委常委、市委秘书长孙金献等领导在郑州新区管委会副主任、中牟产业园区管委会书记崔绍营，中牟产业园区管委会主任王竹强的陪同下到我院新校区视察工作。学院党委书记王清义、院长穆瑞杰、副院长李卫国接待了连书记一行。学院党委书记王清义详细汇报了学院的基本情况、新校区总体规划及设计理念特色、工程总体进度、建设周期和一期工程的进展情况；院长穆瑞杰汇报了学院的办学特色和郑州轨道交通学院的筹建情况。连书记听取汇报后，对我院新校区规划、设计理念及工程进度表示满意，并询问了建设过程中遇到的困难。提出要进一步加快工程进度，要确保工程质量。

**9月7日 学校新校区宿舍组团二6号学生宿舍楼主体封顶** 党委书记王清义、院长穆瑞杰、副院长李卫国，河南六建建筑集团有限公司副总经理雷同洲、河南省育兴建设工程管理有限公司总经理靳鹏飞等领导出席了封顶仪式。6号学生宿舍楼是学院新校区首个封顶工程，对学院新校区建设具有标志性意义。

**9月20日 学校新校区宿舍组团一主体顺利封顶** 学院副院长、新校区建设指挥部指挥长李卫国，郑州建工集团有限公司副总经理王林鹏、郑州兴豫建设管理有限公司副总经理张哲等出席了封顶仪式。

**10月18日 学院纪委举办勤政廉洁专题教育会** 学校党委副书记、纪委书记谢乾，副院长、新校区建设指挥部指挥长李卫国出席了会议，纪委副书记、监察处长杜建伟主持会议。会后集体观看了警示教育片《溃穴》。

**10月29日 铁道部领导参观学院新校区建设** 铁道部科教司原司长许守祜、劳动和卫生司职工教育处处长任天德参加我校60周年校庆庆典后，在学院工会主席吴新云的陪同下参观了学院新校区建设工地。副院长、新校区建设指挥部指挥长李卫国介绍了新校区建设规划、工程进展情况，并陪同到施工现场参观。到新校区参观的还有武汉铁路职业技术学院李汉隆副院长、大洋电机股份有限公司副董事长徐海明校友等。

**12月10日 新校区医学实训楼主体顺利封顶** 医学实训楼主体顺利封顶，标志着今年新校区所开工的所有单体建筑全部顺利封顶。主体封顶结束后，工程将转入砌体、粉刷、安装等阶段，按计划明年全部交付使用。